Toma de requerimiento elaboración de una página web

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Abogabot |
| Nombre del requerimiento | Elaboración de una pagina web que administre las demandas, notifique el pago y muestre el avance de dichos pasos(procesos) |
| Nombre de la dependencia | Despacho y asociados Juárez |

Fase de formalización

|  |  |
| --- | --- |
| El usuario/cliente solicita | Coloca formulario, forma de pago, notificaciones de aviso sobre el proceso, notificaciones sobre el proceso de avance, notificación sobre el pago hecho correctamente, correos enlazados, formulario de registro, un login una barra de menú, un pie de página con la información y localización del despacho. |
| El programador/líder explica o traduce | Una página web que automize el proceso de las demandas y proporcione información sobre el proceso llevado, además de que tenga método de pago, método de notificación sea adaptable a dispositivos móviles, el proceso de las demandas y proporcione información sobre el proceso llevado, además de que tenga método de pago, método de notificación sea adaptable a dispositivos móviles |

Análisis de requisitos y requerimiento

Validacion de requerimientos

Especificacion de requerimientos

Obtencion y analisi de requemientos

Estudio de factibilidad

Especificacion de requerimientos

Modelo del sistema

Documento de requerimientos

Informa de factibilidad

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan estratégico de fases del proyecto | | | | | | | |
| numero | Nombre de la etapa | Actividad | Rol responsable | Fecha inicio | Fecha final | comentarios |
| 1 | Maquetación | Se hará un boceto sobre las pág. que se crearan en adobe xd | Frontend | 24/02/2020 | 1/03/2022 | En esta etapa se presentan mas de 1 modelo de bocetas y se definen colores (se pueden cambiar) |
| 2 | Asignación de secciones | Se definirán las áreas en que trabajarán cada uno de manera separada | Proyect mánager | 02/03/2022 | 10/03/2022 | En esta etapa el equipo se reúne y se asignas las áreas de desarrollo |
| 3 | Comienzo del diseño y programación | Desarrollo de los diseños y desarrollar la página en lenguajes asignado | Proyect mánager | 11/03/2022 | 30/03/2022 | En esta etapa se empieza a desarrollar todo. |
| 4 | Revisión | Se revisa en avances y se hacen pruebas de posibles errores, en todos los diseños | Proyect mánager | 1/04/2022 | 3/04/2022 | En este se revisa en funcionamiento correcto, el diseño bien elaborado, además de las pruebas de velocidad, se verifica la funcionalidad del código |